Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC)

VILYS – DI dokumentų valdymo automatizacija

Techninė specifikacija / DI sistemos planavimo dokumentas

| Dokumentas | Techninė specifikacija / DI sistemos planavimo dokumentas |
| --- | --- |
| Organizacija | Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) |
| Autorius | Egidijus Jakimavičius, AIGP |
| Data | 2026-02-26 |
| Versija | 2.0 |
| Rizikos lygis | Ribota rizika – skaidrumo reikalavimai (Art. 50) |

# Turinys

# 1. Problemos aprašymas ir DI taikymo pagrindimas

## 1.1. Problemos formulavimas

ŽŪDC kasdien apdoroja 400-450 dokumentų per dvi atskiras kanalus: el. paštu gaunami ir rankiniu būdu keliami registravimui 100-150 raštų/dieną, o tiesiogiai per Avilys DVS sistemą ateina apie 300 dokumentų/dieną. Kiekvieno dokumento registravimas užima 5-7 minutes. Esant tokiai apimčiai, tai sudaro ~40 darbo valandų per dieną vien registravimui – t.y. ~5 etatų darbuotojų pilno darbo laiko.

## 1.2. Dabartinė situacija (AS-IS)

Dabartinis procesas:

Dokumentų registravimas vyksta dviem srautais:

1. El. pašto kanalas (100-150 dok./dieną): darbuotojas gauna raštą el. paštu, atidaro, identifikuoja tipą, rankiniu būdu įkelia į Avilys DVS, užpildo metaduomenis (siuntėjas, tema, skyrius, atsakingas, terminas, prioritetas)

2. Tiesioginis Avilys srautas (~300 dok./dieną): dokumentas ateina per Avilys, tačiau vis tiek reikalauja rankinio peržiūrėjimo, klasifikavimo, skyriaus ir atsakingo asmens priskyrimo

Abiem atvejais vieno dokumento registravimas trunka 5-7 minutes

Pagrindinės problemos:

1. Milžiniškos laiko sąnaudos – ~40 val./dieną (5 FTE) vien dokumentų registravimui

2. Du atskiri dokumentų srautai (el. paštas + Avilys) – nėra vieningo proceso

3. Žmogiškosios klaidos – neteisingas klasifikavimas, praleisti terminai, dubliavimas

4. El. pašto dokumentai reikalauja papildomo rankinio įkėlimo žingsnio

5. Nėra organizacinės atminties – pasikartojantys dokumentų šablonai neaptinkami

6. Vadovybė neturi realaus laiko vaizdo apie dokumentų srautus ir apkrovas

## 1.3. Kiekybiniai rodikliai

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Dokumentai per dieną (bendras) | 400-450 |
| - Per Avilys tiesiogiai | ~300 |
| - Per el. paštą (rankinis įkėlimas) | 100-150 |
| Registravimo laikas vienam dokumentui | 5-7 min. |
| Bendros laiko sąnaudos per dieną | 40 val. |
| Etatų ekvivalentas (FTE) | ~5 darbuotojai |
| Klaidų dažnis (%) | 15 |
| Dokumentai per metus (apytiksliai) | ~100 000+ |

## 1.4. DI taikymo pagrindimas

Esant 400+ dokumentų per dieną, rankinis registravimas yra ekonomiškai neefektyvus – 5 FTE darbuotojų pilną darbo laiką skiria rutininiam darbui. DI sistema gali:

- Automatiškai klasifikuoti dokumentus pagal turinį lietuvių kalba (NLP)

- Sujungti du srautus (el. paštas + Avilys) į vieną automatizuotą pipeline

- Sumažinti registravimo laiką nuo 5-7 min. iki <30 sek. per dokumentą

- Atlaisvinti ~4 FTE darbuotojų produktyvesnėms užduotims

Alternatyvos (taisyklės, RPA) negali analizuoti nestruktūrizuoto lietuviško teksto turinio ir prisitaikyti prie kintančių dokumentų tipų.

Svarstytos alternatyvos: Taisyklėmis pagrįstas, RPA (automatizacija), Papildomas personalas

## 1.5. Rizikos klasifikacija pagal ES DI Aktą

Rizikos lygis: Ribota rizika – skaidrumo reikalavimai (Art. 50)

## 1.6. Suinteresuotosios šalys

Šie dalyviai turi būti įtraukti į sprendimų priėmimo procesą kiekviename DI sistemos gyvavimo ciklo etape (⚖️ principas):

| Rolė | Aprašymas / Atsakomybė |
| --- | --- |
| Verslo vadovai | Strateginis poreikio pagrindimas, investicijos sprendimas, ROI vertinimas |
| Proceso savininkai | Kasdienių procesų validavimas, DI rezultatų tikrinimas, grįžtamasis ryšys |
| Teisininkai | ES DI Akto atitiktis, sutarčių peržiūra, reguliaciniai reikalavimai |
| Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) | DPIA atlikimas, BDAR atitiktis, asmens duomenų apsaugos užtikrinimas |
| IT architektai | Techninė architektūra, integracija, infrastruktūra, saugumas |
| ML / DI inžinieriai | Modelio kūrimas, testavimas, metrikų stebėsena, tobulinimas |
| Galutiniai naudotojai | Naudojimo patirties testavimas, grįžtamasis ryšys, priėmimo validavimas |
| DI governance specialistai | DI registro vedimas, atitikties stebėsena, audito koordinavimas |

## 1.7. Sėkmės kriterijai (TO-BE)

1. Dokumentų klasifikavimo tikslumas ≥90%

2. Registravimo laikas <30 sek./dokumentą (vietoj 5-7 min.)

3. El. pašto dokumentų automatinis įkėlimas į Avilys be rankinio darbo

4. Darbuotojų laiko sutaupymas ≥32 val./dieną (~4 FTE)

5. Terminų praleidimas sumažėja iki <2%

6. Pilnas audito pėdsakas kiekvienam DI sprendimui

7. Vieningas dokumentų srautas nepriklausomai nuo kanalo

# 2. Sistemos konceptas

## 2.1. Sistemos vizija

Multi-agentu DI sistema, kuri automatizuoja dokumentu registravima ir klasifikavima ZUDC organizacijoje. Sistema sujungia du atskirus dokumentu srautus (el. pastas + Avilys DVS) i vieninga automatizuota pipeline, apdorojanti 400+ dokumentu per diena. Sistema veikia kaip organizacijos nervu sistema - ne pakeicia zmogu, o atlaisvina ~4 FTE darbuotojus nuo rutininio rankinio darbo produktyvesnems uzduotims.

## 2.2. Integracijos taškai

| Kategorija | Sistemos / Technologijos |
| --- | --- |
| Įvesties sistemos | Avilys DVS (SOAP API) - tiesioginis dokumentu srautas (~300 dok./diena) El. pasto serveris (IMAP/Exchange) - gaunamu rastu srautas (100-150 dok./diena) |
| Išvesties sistemos | Avilys DVS (SOAP API) - dokumentu registravimas, klasifikavimas, priskyrimas Pranesimu sistema - el. pastas, Teams (eskalavimo ir terminu priminimai) |
| Duomenų šaltiniai | Istoriniai dokumentai (2+ metu, ~100 000+ irasu) klasifikavimo modelio mokymui Organizacine struktura - skyriai, pareigybes, kompetenciju zemelapis Dokumentu tipu klasifikatorius ir registravimo taisykles |
| Orkestracija | n8n workflow platforma |

## 2.3. DI modelio strategija

Pasirinktos strategijos: Hibridinis, RAG sistema

Pagrindimas:

Hibridinis modelis: lokalus Ollama klasifikatoriui (duomenu saugumo delei - dokumentai neiskeliauja is organizacijos tinklo) + Cloud LLM (Claude) sudetingesniems atvejams per RAG sistema su anonimizuotais duomenimis. Esant 400+ dok./diena apkrovai, lokalus modelis uztikrina zema latency ir nepriklausomybe nuo interneto.

## 2.4. Žmogiškoji priežiūra (Art. 14 ES DI Aktas)

Priežiūros lygis: Human-in-the-Loop – žmogus patvirtina kiekvieną DI sprendimą prieš veiksmą

Override mechanizmas:

Kiekvienas DI sprendimas pateikiamas su confidence rodikliu. Jei confidence < 85%, sprendimas automatiškai eskaluojamas žmogui. Bet kuriuo metu naudotojas gali pakeisti DI priskirtą skyrių/specialistą vienu paspaudimu. Visi override veiksmai registruojami mokymo duomenims.

## 2.5. Duomenų apsauga ir BDAR atitiktis

Tvarkomi asmens duomenys: Dokumentuose esantys fizinių asmenų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys, ūkininkų identifikaciniai kodai

Duomenų minimizavimas: DI modelis apdoroja tik dokumento metaduomenis ir pagrindinį tekstą. Priedai (skanai su parašais) nėra siunčiami į DI modelį. Mokymo duomenyse naudojami pseudonimizuoti dokumentai.

BDAR atitikties checklist:

✓ DPIA atliktas

✓ Teisinis pagrindas apibrėžtas

✓ Saugojimo terminai nustatyti

✓ Duomenų subjektų teisės užtikrintos

## 2.6. Diegimo etapai

| Fazė | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1: PoC / Sandbox | 3 men. - PoC GovAI smeliadezeje su sintetiniais duomenimis, Avilys SOAP API imitacija ir el. pasto pipeline prototipas |
| 2: Pilotas | 3 men. - Pilotas ZUDC kanceliarijoje: pradedama nuo Avilys tiesioginio srauto (300 dok./diena) su human-in-the-loop |
| 3: Produkcija | 6 men. - Pilnas diegimas: abu srautai (Avilys + el. pastas), visi skyriai, stebesenos platforma, vadovybes dashboard |

# 3. Vertinimo metrikos ir priėmimo kriterijai

Šios metrikos apibrėžia kiekybinius reikalavimus DI sistemai. Tiekėjas turi parodyti, kad sistema atitinka minimalius slenkščius prieš priėmimą.

## 3.1. Veikimo metrikos

| Metrika | Tikslinis | Minimalus | DI Aktas | Statusas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslumas (Accuracy) | 92 | 85 | Art. 15(1) | Apibrėžta |
| Patvarumas (Robustness) | 88 | 75 | Art. 15(4) | Apibrėžta |
| Atsakymo laikas | 10000 | 30000 | Art. 15(3) | Apibrėžta |

## 3.2. Teisingumas ir šališkumas

| Metrika | Tikslinis | Minimalus | DI Aktas | Statusas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šališkumo vertinimas | — | — | Art. 10(2)(f) | Neapibrėžta |
| Skirtingas poveikis | — | — | Art. 10(2)(f) | Neapibrėžta |

## 3.3. Skaidrumas ir paaiškinamumas

| Metrika | Tikslinis | Minimalus | DI Aktas | Statusas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaiškinamumas | 4 | 3 | Art. 13 | Apibrėžta |
| Audito pėdsakas | taip | taip | Art. 12 | Apibrėžta |
| Naudotojo informavimas | taip | taip | Art. 50 | Apibrėžta |
| Patikimumo rodikliai | — | — | Art. 13 | Neapibrėžta |

## 3.4. Saugumas ir atsparumas

| Metrika | Tikslinis | Minimalus | DI Aktas | Statusas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adversarinė atsparumas | — | — | Art. 15(5) | Neapibrėžta |
| Fallback mechanizmas | — | — | Art. 15(4) | Neapibrėžta |
| Duomenų kokybės kontrolė | — | — | Art. 10 | Neapibrėžta |

## 3.5. Žmogiškoji priežiūra

| Metrika | Tikslinis | Minimalus | DI Aktas | Statusas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Override galimybė | 10 | — | Art. 14 | Apibrėžta |
| Eskalavimo procesas | — | — | Art. 14 | Neapibrėžta |
| Domeno ekspertų validavimas | — | — | Art. 14 | Neapibrėžta |

## 3.6. Operacinės ir stebėsenos metrikos

| Metrika | Tikslinis | Minimalus | DI Aktas | Statusas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikimo laikas (Uptime) | 99.9 | 99.5 | — | Apibrėžta |
| Modelio drift stebėsena | — | — | Art. 72 | Neapibrėžta |
| Incidentų valdymas | — | — | Art. 73 | Neapibrėžta |
| Periodinis auditas | — | — | Art. 9(9) | Neapibrėžta |

## 3.6. Testavimo metodai

• Unit testai

• Integraciniai testai

• Naudotojų testavimas

• Regresijos testai

# 4. Sistemos architektūra ir prototipo reikalavimai

## 4.1. Architektūros komponentai

| Komponentas | Technologijos | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Trigeris / Įvestis | SOAP API, Webhook, Cron, IMAP/Exchange | Du kanalai: Avilys SOAP API trigger (~300/d.) + El. pasto stebejimas IMAP (100-150/d.) |
| Pirminė apdoroja | OCR, NLP tokenizacija, Formato konvertavimas | DeepSeek OCR 2 arba Azure Document Intelligence. El. pasto priedai: PDF/DOC/DOCX konvertavimas |
| DI modelis | LLM (Claude/GPT), Ollama lokalus, Embedding | Ollama lokaliam klasifikavimui, Claude sudėtingiems atvejams |
| Verslo logika | Taisyklių variklis, Maršrutizavimas, Prioritetizavimas, Workflow orchestracija | n8n workflow variklis |
| Žmogiškoji priežiūra | Patvirtinimo UI, Override galimybė, Audit log | React dashboard su patvirtinimo srautu |
| Išvestis / Veiksmas | API kvietimas, Pranešimai, Užduoties priskyrimas | Avilys SOAP API atnaujinimas |
| Duomenų saugykla | PostgreSQL, Supabase, Vector DB | Supabase (PostgreSQL + pgvector) |
| Stebėsena | Metrikos dashboard, Anomalijų detektorius, Logai, Alertai | Grafana + custom n8n stebėsena |

## 4.2. Duomenų srautas

SRAUTAS 1 - AVILYS TIESIOGINIS (~300 dok./diena):

1. Dokumentas ateina per Avilys SOAP API (Webhook trigger)

2. OCR istraukia teksta (jei skanuotas PDF)

3. Tekstas anonimizuojamas (PII maskavimas)

4. Ollama klasifikatorius nustato: tipa, skyriu, prioriteta, atsakinga

5. Jei confidence >=85% - automatinis priskyrimas

6. Jei confidence <85% - eskalavimas zmogui su pasiulymu

7. Rezultatas atnaujinamas Avilys per SOAP API

SRAUTAS 2 - EL. PASTAS (100-150 dok./diena):

1. El. pasto stebejimas (IMAP/Exchange trigger)

2. Dokumento israukimas is priedo (PDF/DOC)

3. OCR + teksto analize

4. Automatinis ikelimas i Avilys per SOAP API su uzpildytais metaduomenimis

5. Toliau - tas pats klasifikavimo pipeline kaip Srautui 1

ABIEM SRAUTAMS:

8. Metrikos registruojamos Supabase

9. Anomaliju detektorius stebi drift ir klaidas

10. Savaitine ataskaita vadovybei

## 4.3. Infrastruktūra

Diegimo modelis: Hibridinė (lokalus + debesija)

Saugumo reikalavimai:

DI modelis veikia organizacijos vidiniame tinkle (Ollama on-premise). Dokumentai nesifruojami ir nesiundiami i isorines debesijas be anonimizacijos. VPN prieiga kurejams. Audito logai visoms operacijoms. El. pasto prieiga tik per dedikuota service account.

Mastelio reikalavimai:

Dabartinis: 400-450 dok./diena (100-150 el. pastu + ~300 Avilys).

Piko apkrova: iki 600 dok./diena (metu pabaigos ataskaitiniai laikotarpiai).

Planuojamas augimas: iki 700 dok./diena per 2 metus.

Reikalingas pralaidumas: >=1 dok./10 sek. vidutiniu rezimu, >=1 dok./5 sek. piko metu.

## 4.4. Rizikos ir mitigacijos

| Rizika | Tikimybė | Poveikis | Mitigacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Avilys SOAP API nestabilumas | Vidutine | Aukstas | Retry logika + queue buferis + offline rezimas |
| Modelio hallucinations | Auksta | Vidutinis | Human-in-the-loop + confidence slenkstis 85% |
| Duomenu nutekejimas | Zema | Kritinis | On-premise diegimas, VPN, audit logai |
| Lietuviu kalbos supratimo kokybe | Vidutine | Aukstas | Fine-tuning su ZUDC specifiniais terminais |
| El. pasto formato ivairove | Auksta | Vidutinis | Universalus parser + fallback i rankini registravima |
| Apkrovos pikai | Vidutine | Vidutinis | Auto-scaling, queue sistema, prioritetizavimas |

# 5. ES DI Akto atitikties santrauka

Ši santrauka apibrėžia pagrindinius ES DI Akto reikalavimus, kuriuos tiekėjas/kūrėjas turi įgyvendinti:

| Reikalavimas | Aprašymas | Statusas |
| --- | --- | --- |
| Art. 4 – DI raštingumas | Naudotojų mokymai apie DI sistemos galimybes ir ribotumus | Planuojama |
| Art. 9 – Rizikos valdymo sistema | Nuolatinis rizikų identifikavimas ir mitigacija | Apibrėžta |
| Art. 10 – Duomenų valdymas | Duomenų kokybės ir reprezentatyvumo užtikrinimas | Planuojama |
| Art. 11 – Techninė dokumentacija | Pilna techninė dokumentacija pagal Annex IV | Šis dokumentas |
| Art. 12 – Įvykių registravimas | Automatinis visų DI sprendimų logavimas | Reikalaujama |
| Art. 13 – Skaidrumas | Naudotojo informavimas apie DI dalyvavimą | Reikalaujama |
| Art. 14 – Žmogiškoji priežiūra | Žmogaus galimybė kontroliuoti ir keisti DI sprendimus | Apibrėžta |
| Art. 15 – Tikslumas ir patvarumas | Veikimo metrikos ir minimalūs slenkščiai | Apibrėžta |
| Art. 50 – Skaidrumo pareigos | Naudotojas žino, kad bendrauja su DI | Reikalaujama |
| Art. 72 – Po pateikimo stebėsena | Nuolatinė DI sistemos veikimo stebėsena | Planuojama |
| BDAR – DPIA | Poveikio duomenų apsaugai vertinimas | Atliktas |